**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2022-2024 годы»**

**за 2022 год**

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
|  | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 457,5 | 457,5 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 45,0 | 45,0 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2022-2024 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу; п.Краснофарфорный, пл.Ленина , д.7 | 2022-2024 годы | Заасфальтирована дворовая территория, установлены бортовые камни, установлены новые скамейки и урны |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2022-2024 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (шт.) | 1 | 1 | 1 |  |