**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 400,0 | 400,0 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 11,3 | 11,3 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2023-2025 годы»

за 2023год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшиев ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу; п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.3 | 2023-2025 годы | Устройство покрытий из тротуарной плитки, установлены бортовые камни, установлены новые скамейки и урны |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2023-2025 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (шт.) | 1 | 1 | 1 |  |