Российская  Федерация

Новгородская область Чудовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2017    №   207

пос. Краснофарфорный

Об  утверждении  программы

комплексного развития  тран-

спортной      инфраструктуры

Грузинского   сельского  посе-

ления

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1140,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Грузинского сельского поселения.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Грузинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грузинского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава поселения  И.А. Максимов

Утверждена

постановлением администрации                                                                                     Грузинского сельского поселения

от 06.09.2017   №  207

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Раздел I.  Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Грузинского сельского поселения Чудовского района Новгородской области на 2018-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; - Генеральный план Грузинского сельского поселения. |
| Заказчик Программы | Администрация Грузинского сельского поселения Чудовского муниципального района Новгородской области. Юридический и почтовый адрес: 174214, Новгородская область, Чудовский район, п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 1 |
| Разработчик Программы | Администрация Грузинского сельского поселения Чудовского муниципального района Новгородской области. |
| Цели и задачи Программы | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения; - Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения; - Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении; - Создание условий для управления транспортным спросом; - Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Грузинского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Грузинского сельского поселения (процентов); - Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Грузинском сельском поселении (процентов от числа опрошенных); - Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Грузинском сельском поселении (процентов от числа опрошенных); - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения (шт.); - Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), со 100% в 2018 году до 10% в 2027 году. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Укрупненное описание запланированных мероприятий программы: - мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; - мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; - мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период в 10 лет с 2018 г. по 2027 г. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования | Программа финансируется из местного, областного и федерального бюджетов. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2027 годы, будут уточнены при формировании проекта бюджета Грузинского сельского поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджете Грузинского сельского поселения на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая стабильное развитие; - снижение к 2027 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; - современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |
| Система контроля за исполнением Программы | Администрация Грузинского сельского поселения |

Раздел II.

1. Общие положения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Грузинского сельского поселения (далее – программа)   - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов в области транспорта.

Программа разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения, на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Грузинского сельского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

2. Характеристика поселения.

Грузинское сельское поселение расположено на территории Чудовского муниципального района Новгородской области и имеет общие границы со следующими  муниципальными образованиями (поселениями).

В границах Чудовского муниципального района:

- с Чудовским городским поселением,

- с Трегубовским сельским поселением,

- с Успенским сельским поселением.

За границами Чудовского муниципального района:

- с Пчёвжинским сельским поселением и Будогощским городским поселением Киришского муниципального района Ленинградской области;

- с Большевишерским  сельским поселением Маловишерского муниципального района Новгородской области.

Общая площадь земель муниципального образования составляет - 101755 га.

Центр поселения - п. Краснофарфорный расположен на Приильменской низменности, в 12 км от г. Чудово и в 1,5 км от села Грузино (на реке Волхов), в 13 км — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги — Чудово, а в 1 км от станции автомагистраль М10 Санкт-Петербург — Москва.  Расстояние до Великого Новгорода — 83 км (на юг).

В состав    территории    муниципального    образования Грузинского сельского  поселения  входят  следующие населенные пункты:

1.   деревня Беглово,

2.   деревня Березеево,

3.   деревня Берёзовец,

4.   деревня Большая Отока,

5.   деревня Велья,

6.   деревня Гачево,

7.   деревня Гладь,

8.   деревня Горка,

9.   деревня Дерева,

10. деревня Ефремово,

11. деревня Круг,

12. деревня Крутиха,

13. деревня Мелехово,

`14. деревня Мелеховская,

15. деревня Муратово,

16. деревня Некшино,

17.  деревня Новая,

18.  деревня Новая Деревня,

19.  деревня Облучье,

20.  деревня Опалёво,

21.  деревня Переход,

22.  деревня Покровское,

23.  деревня Рогачи,

24.  деревня Серебряницы,

25.  деревня Стеремно,

26.  деревня Суворовка,

27.  деревня Филиппово,

28.  деревня Черницы,

29.  деревня Шарья,

30.  деревня Щетино,

31.  деревня Юршево,

32.  железнодорожная станция Дубцы,

33.  поселок Краснофарфорный,

34.  село      Грузино,

35.  село      Оскуй.

Численность населения поселения в разные годы представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01.года следующего за отчетным. | 3 005* | 2 836* | 2730* |

*по данным Новгородстата

Население только 4-х населенных пунктов: поселок Краснофарфорный, село Грузино и село Оскуй, деревня Переход превышает 100 человек.

В одном населенном пункте, в деревне Гачево проживает более 50 человек, причем в 7 деревнях постоянное население отсутствует, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического развития.

По данным статистики в Грузинском сельском поселении работающая часть населения составляет - 48,0 %;

- дети от 0 до 18 лет - 16,8 %;

- пенсионеры – 35,2 %.

Более половины  (58 %) работоспособного населения Грузинского сельского поселения работает за пределами самого поселения - в городах: Чудово, Великий Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Тосно, Кириши, и только 42 % имеет работу в самом поселении.

На территории поселения 45 многоквартирных домов, в том числе 35 благоустроенных, частично благоустроенных – 8. Многоквартирные дома расположены в п. Краснофарфорный (20), с. Грузино (12), с. Оскуй (8), ж/д станции Дубцы (2), д. Гачево (2), д. Березовец (1). На обслуживании ООО «УправДом-УК» находятся 32 МКД (п. Краснофарфорный – 13, с. Грузино – 11, с. Оскуй – 8).

Общая площадь жилых помещений – 125,7 тыс. кв. м.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения представлен в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатели | Площадь жилищного фонда, тыс. м 2 |
| --- | --- | --- |
| А | Общий жилищный фонд | 121,4 |
| 1. | Оборудование жилищного фонда |  |
| 1.1. | Водопроводом, в т.ч. - централизованным | 88,4 77,2 |
| 1.2. | Водоотведением (канализацией), в т.ч. - централизованным | 81,4 77,2 |
| 1.3. | Отоплением, в т.ч. - централизованным | 107,4 76,4 |
| 1.4. | Горячим водоснабжением, в т.ч. - централизованным | 32,6 13,1 |
| 1.5. | Газом (сетевым, сжиженным) | 121,4 |

Объекты социальной инфраструктуры:

МБДОУ "Детский  сад комбинированного вида № 8 "Родничок"

МБДОУ "Грузинский детский сад"

М БОУ  «Основная общеобразовательная школа» п. Краснофарфорный

МБОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Оскуй

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Грузино

ОБУСО "Чудовский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних"

ЦД п. Краснофарфорный

ЦНТД с. Грузино

ДК с. Оскуй

ДК ж/д ст. Дубцы

Четыре филиала Чудовской межпоселенческой библиотеки: п. Краснофарфорный, с. Грузино, с. Оскуй, д. Суворовка

Филиал МАОУ ДОД "Детско - юношеская спортивная школа" п. Краснофарфорный.

Грузинский ФАП

Оскуйский ФАП

филиал ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» в п. Краснофарфорный

Почтовые отделения связи: с. Грузино, п. Краснофарфорный, с. Оскуй.

Система АТС (Ростелеком): п. Краснофарфорный, с. Грузино, с. Оскуй, д Березеево, д. Мелеховская, д. Переход, д. Гачево, д. Новая, д. Крутиха, д. Серебряницы. д. Круг, д. Некшино, д. Суворовка.

Вышки сотовой связи находятся в п. Краснофарфорный (МТС), с. Грузино (Теле-2), с. Оскуй (Мегафон, Билайн), д. Суворовка (Билайн).

Филиал Новгородского ОСБ 8629/01512 п. Краснофарфорный.

Общественные бани: п. Краснофарфорный, с. Грузино.

Салон красоты «Клеопатра» в п.Краснофарфорный.

Малый и средний бизнес представлен в основном предприятиями торговли: магазины – 20, из них: 15 минимаркетов.

3. Общая характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения поселения составляет 65,5 км. Преобладающим типом покрытия дорог является грунт.

Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров).

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики, населения и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития поселения.

Внешний транспорт на территории поселения представлен автомобильным и  железнодорожным видом. Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районным и областным центрами и соседними муниципальными образованиями.

Железнодорожный транспорт на территории Грузинского сельского поселения представлен железнодорожной веткой Октябрьской железной дороги, соединяющей город Чудово и населенные пункты: д. Дубцы и д. Суворовка.

Междугороднего транспорта на  территории поселения  нет.

Автовокзалов – нет.  Имеется пригородное автобусное сообщение с г. Чудово.

Основные маршруты пригородного сообщения города Чудово  с населенными пунктами поселения, представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № маршрута | Маршрут |
| --- | --- |
| 101 | Чудово- Краснофарфорный» с заездом до с. Грузино (11 рейсов в день) |
| 105 | Чудово-Переход-Грузино-Краснофарфорный (7 рейсов в день) |
| 102 | Чудово-Серебряницы-Оскуй (с остановками в п. Краснофарфорный, с. Грузино, д. Новая, д. Гачево, д. Круг) (3 рейса в день) |

По территории  поселения проходят дороги регионального и межмуниципального значения. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги, место положения, принадлежность | Протяжен-ность (км) | Учетный номер (код дороги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49 ОП РЗ 49К-07 | Лодейное Поле –Тихвин-Будогощь –Чудово 268+000 - 304+600 (Чудовский муниципальный район); 304+600 - 305+700 (г.Чудово) | 38,7 | 49К-07 |
| 2 | 49 ОП МЗ 49Н-2005 | Грузино – Березеево | 9,0 | 49Н-2005 |
| 3 | 49 ОП МЗ 49Н-2006- | Грузино – Гладь | 11,2 | 49Н-2006 |
| 4 | 49 ОП МЗ 49Н-2009 | Круг – Рогачи | 13,0 | 49Н-2009 |
| 5 | 49 ОП МЗ 49Н-2011 | Новая – Некшино | 4,6 | 49Н-2011 |
| 6 | 49 ОП МЗ 49Н-2012 | Оскуй – Черницы | 17,0 | 49Н-2012 |
| 7 | 49 ОП МЗ 49Н-2013 | Переход – железнодорожная станция Дубцы | 13,27 | 49Н-2013 |
| 8 | 49 ОП МЗ 49К-07п1 | подъезд к д. Серебряницы с мостом | 1,3 | 49К-07п1 |
| 9 | 49 ОП МЗ 49Н-2009п1 | подъезд к д. Стеремно с мостом | 0,7 | 49Н-2009п1 |

Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

К недостаткам улично-дорожной сети поселения можно отнести следующее:

- основное покрытие дорог – грунтовое, при котором требуется надлежащее состояние;

- износ асфальтобетонного покрытия;

- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что может приводить к возникновению ДТП на улицах поселения;

Состояние автодорог, пролегающих по территории муниципального образования, оценивается как удовлетворительное.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

Улично-дорожная сеть в разрезе населенных пунктов и улиц представлена в таблице 5.

Таблица 5.

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (км) | Общая площадь (м2) | Тип покрытия |  | Идентификационный номер | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | асфальтовое (км) | грунтовое (км) |  |  |
| 1 | п. Краснофарфорный | ул. Первомайская | 1220 | 6 | 7320 | 1220 | - | 49-250-802-ОП-МП-001 | IV |
| 2 | п. Краснофарфорный | ул. Октябрьская | 607 | 6 | 3642 | 607 | - | 49-250-802-ОП-МП-002 | IV |
| 3 | п. Краснофарфорный | ул. Пролетарская | 317 | 5 | 1585 | 317 | - | 49-250-802-ОП-МП-003 | V |
| 4 | п. Краснофарфорный | ул. Молодежная | 194 | 5 | 970 | 194 | - | 49-250-802-ОП-МП-004 | V |
| 5 | п. Краснофарфорный | ул. Малая Набережная | 963 | 5 | 4815 | 963 | - | 49-250-802-ОП-МП-005 | V |
| 6 | п. Краснофарфорный | ул. Большая Набережная | 1673 | 5 | 8365 | 1673 | - | 49-250-802-ОП-МП-006 | V |
| 7 | п. Краснофарфорный | ул. Пятилетка | 426 | 5 | 2130 | 426 | - | 49-250-802-ОП-МП-007 | V |
| 8 | п. Краснофарфорный | ул. Советская | 260 | 4 | 1040 | 260 | - | 49-250-802-ОП-МП-008 | V |
| 9 | п. Краснофарфорный | дорога к очистным сооружениям | 648 | 4 | 2592 | 648 | - | 49-250-802-ОП-МП-009 | V |
| 10 | с. Грузино | ул. Подгорная | 240 | 5 | 960 | - | 240 | 49-250-802-ОП-МП-010 | V |
| 11 | с. Грузино | ул. Садовая | 319 | 5 | 1595 | - | 319 | 49-250-802-ОП-МП-011 | V |
| 12 | с. Грузино | ул. Школьная | 416 | 5 | 2080 | 416 | - | 49-250-802-ОП-МП-012 | V |
| 13 | с. Грузино | ул. Надежды | 1470 | 5 | 7350 | 1470 | - | 49-250-802-ОП-МП-013 | V |
| 14 | с. Грузино | ул. Набережная | 241 | 4 | 964 | - | 241 | 49-250-802-ОП-МП-014 | V |
| 15 | с. Грузино | ул. Парковая | 116 | 4 | 464 | - | 116 | 49-250-802-ОП-МП-015 | V |
| 16 | с. Грузино | ул. Гречишникова | 980 | 6 | 5880 | 980 | - | 49-250-802-ОП-МП-016 | IV |
| 17 | с. Оскуй | ул. Большая Набережная | 2182 | 4 | 8728 | - | 2182 | 49-250-802-ОП-МП-017 | V |
| 18 | с. Оскуй | ул. Малая Набережная | 1056 | 4 | 4224 | - | 1056 | 49-250-802-ОП-МП-018 | V |
| 19 | с. Оскуй | пер. Имени Берлинского | 271 | 4 | 1084 | - | 271 | 49-250-802-ОП-МП-019 | V |
| 20 | с. Оскуй | Зеленая | 499 | 4 | 1996 | - | 499 | 49-250-802-ОП-МП-020 | V |
| 21 | с. Оскуй | Любищева | 708 | 4 | 2832 | - | 708 | 49-250-802-ОП-МП-021 | V |
| 22 | с. Оскуй | Лесная | 548 | 4 | 2192 | - | 548 | 49-250-802-ОП-МП-022 | V |
| 23 | с. Оскуй | пер. Дачный | 156 | 4 | 624 | - | 156 | 49-250-802-ОП-МП-023 | V |
| 24 | с. Оскуй | пер. Садовый | 344 | 4 | 1376 | - | 344 | 49-250-802-ОП-МП-024 | V |
| 25 | с. Оскуй | пер. Крестьянский | 618 | 4 | 2472 | - | 618 | 49-250-802-ОП-МП-025 | V |
| 26 | с. Оскуй | ул. Имени Васильева | 592 | 4 | 2368 | - | 592 | 49-250-802-ОП-МП-026 | V |
| 27 | с. Оскуй | ул. Тони Михеевой | 926 | 5 | 4630 | 660 | 260 | 49-250-802-ОП-МП-027 | IV |
| 28 | с. Оскуй | ул. Славная | 260 | 4 | 1040 | - | 260 | 49-250-802-ОП-МП-028 | V |
| 29 | д. Мелеховская | ул. Михайловская | 469 | 4 | 1876 | - | 469 | 49-250-802-ОП-МП-029 | V |
| 30 | д. Мелеховская | ул. Победы | 394 | 4 | 1576 | - | 394 | 49-250-802-ОП-МП-030 | V |
| 31 | д. Мелеховская | ул. Береговая | 1079 | 4 | 4316 | - | 1079 | 49-250-802-ОП-МП-031 | V |
| 32 | д. Мелеховская | ул. Моховая | 219 | 4 | 876 | - | 219 | 49-250-802-ОП-МП-032 | V |
| 33 | д. Мелеховская | ул. Рыбацкая | 565 | 4 | 2260 | - | 565 | 49-250-802-ОП-МП-033 | V |
| 34 | д. Мелеховская | пер. Речной | 165 | 4 | 660 | - | 165 | 49-250-802-ОП-МП-034 | V |
| 35 | д. Крутиха | ул. Центральная | 411 | 4 | 1644 | - | 411 | 49-250-802-ОП-МП-035 | V |
| 36 | д. Крутиха | ул. Петровская | 784 | 4 | 3136 | - | 784 | 49-250-802-ОП-МП-036 | V |
| 37 | д. Крутиха | ул. Тони Михеевой | 153 | 4 | 612 | - | 153 | 49-250-802-ОП-МП-037 | V |
| 38 | д. Крутиха | пер. Весёлый | 134 | 4 | 536 | - | 134 | 49-250-802-ОП-МП-038 | V |
| 39 | д. Крутиха | пер. Заречный | 153 | 4 | 612 | - | 153 | 49-250-802-ОП-МП-039 | V |
| 40 | д. Покровское | ул. Черемуховая | 1090 | 4 | 4360 | - | 1090 | 49-250-802-ОП-МП-040 | V |
| 41 | д. Покровское | ул. Боровая | 280 | 4 | 1120 | - | 280 | 49-250-802-ОП-МП-041 | V |
| 42 | д. Рогачи | ул. Партизанская | 873 | 4 | 3492 | - | 873 | 49-250-802-ОП-МП-042 | V |
| 43 | д. Рогачи | ул. Заречная | 440 | 4 | 1760 | - | 440 | 49-250-802-ОП-МП-043 | V |
| 44 | д. Рогачи | пер. Луговой | 146 | 4 | 584 | - | 146 | 49-250-802-ОП-МП-044 | V |
| 45 | д.Стеремно | ул. Ветеранов | 636 | 5 | 3180 | - | 636 | 49-250-802-ОП-МП-045 | V |
| 46 | д.Стеремно | ул. 2-я линия | 160 | 5 | 800 | - | 160 | 49-250-802-ОП-МП-046 | V |
| 47 | д.Стеремно | пер. Майский | 146 | 4 | 584 | - | 146 | 49-250-802-ОП-МП-047 | V |
| 48 | д.Стеремно | пер. Луговой | 196 | 4 | 784 | - | 196 | 49-250-802-ОП-МП-048 | V |
| 49 | д. Облучье | ул. Берлинского | 791 | 4 | 3164 | - | 791 | 49-250-802-ОП-МП-050 | V |
| 50 | д. Облучье | ул. Привольная | 425 | 4 | 1700 | - | 425 | 49-250-802-ОП-МП-051 | V |
| 51 | д. Облучье | ул. Береговая | 180 | 4 | 720 | - | 180 | 49-250-802-ОП-МП-052 | V |
| 52 | д. Облучье | пер. Дачный | 263 | 5 | 1315 | - | 263 | 49-250-802-ОП-МП-053 | V |
| 53 | д. Облучье | пер. Песочный | 144 | 4 | 576 | - | 144 | 49-250-802-ОП-МП-054 | V |
| 54 | д. Облучье | ул. Коновалова | 286 | 4 | 1144 | - | 286 | 49-250-802-ОП-МП-055 | V |
| 55 | д. Щетино | ул. Центральная | 661 | 5 | 3305 | - | 661 | 49-250-802-ОП-МП-056 | V |
| 56 | д. Щетино | ул. Никольская | 400 | 4 | 1600 | - | 400 | 49-250-802-ОП-МП-057 | V |
| 57 | д. Щетино | пер. Лесной | 104 | 4 | 416 | - | 104 | 49-250-802-ОП-МП-058 | V |
| 58 | д. Черницы | ул. Нефтехимиков | 2282 | 5 | 11 410 | - | 2282 | 49-250-802-ОП-МП-059 | V |
| 59 | д. Черницы | ул. Свободная | 400 | 5 | 2000 | - | 400 | 49-250-802-ОП-МП-060 | V |
| 60 | д. Черницы | ул. Дружбы | 298 | 4 | 1192 | - | 298 | 49-250-802-ОП-МП-061 | V |
| 61 | д. Черницы | ул. Тихая | 484 | 4 | 1936 | - | 484 | 49-250-802-ОП-МП-062 | V |
| 62 | д. Черницы | ул. Набережная | 379 | 4 | 1516 | - | 379 | 49-250-802-ОП-МП-063 | V |
| 63 | д. Черницы | ул. Заречная | 171 | 4 | 684 | - | 171 | 49-250-802-ОП-МП-064 | V |
| 64 | д. Черницы | ул. Молодежная | 193 | 4 | 772 | - | 193 | 49-250-802-ОП-МП-065 | V |
| 65 | д. Черницы | ул. Речная | 973 | 5 | 4865 | - | 973 | 49-250-802-ОП-МП-066 | V |
| 66 | д. Черницы | ул. Лесная | 97 | 4 | 388 | - | 97 | 49-250-802-ОП-МП-067 | V |
| 67 | д. Черницы | ул. Славная | 291 | 4 | 1164 | - | 291 | 49-250-802-ОП-МП-068 | V |
| 68 | д. Черницы | ул. Сиреневая | 209 | 4 | 836 | - | 209 | 49-250-802-ОП-МП-069 | V |
| 69 | д. Черницы | ул. Придорожная аллея | 376 | 5 | 1504 | - | 376 | 49-250-802-ОП-МП-070 | V |
| 70 | д. Черницы | пер. Песочный | 145 | 4 | 580 | - | 145 | 49-250-802-ОП-МП-071 | V |
| 71 | д. Черницы | пер. Зелёный | 170 | 4 | 680 | - | 170 | 49-250-802-ОП-МП-072 | V |
| 72 | д. Гачево | ул. Возрождения | 196 | 4 | 784 | - | 196 | 49-250-802-ОП-МП-073 | V |
| 73 | д. Велья | ул. Заозерная | 618 | 5 | 3090 | - | 618 | 49-250-802-ОП-МП-074 | V |
| 74 | д. Велья | ул. Героев | 416 | 4 | 1664 | - | 416 | 49-250-802-ОП-МП-075 | V |
| 75 | д. Велья | ул. Мерецкова | 475 | 4 | 1900 | - | 475 | 49-250-802-ОП-МП-076 | V |
| 76 | д. Велья | ул. Песочная | 487 | 4 | 1948 | - | 487 | 49-250-802-ОП-МП-077 | V |
| 77 | д. Велья | пер. Цветочный | 162 | 4 | 648 | - | 162 | 49-250-802-ОП-МП-078 | V |
| 78 | д. Серебряницы | ул. Петрова | 853 | 5 | 4265 | - | 853 | 49-250-802-ОП-МП-079 | V |
| 79 | д. Серебряницы | ул. Зеленая | 327 | 4 | 1308 | - | 327 | 49-250-802-ОП-МП-080 | V |
| 80 | д. Серебряницы | ул. Ветеранов | 630 | 4 | 2520 | - | 630 | 49-250-802-ОП-МП-081 | V |
| 81 | д. Серебряницы | пер. Славный | 143 | 4 | 572 | - | 143 | 49-250-802-ОП-МП-082 | V |
| 82 | д. Беглово | ул. Дружбы | 363 | 4 | 1452 | - | 363 | 49-250-802-ОП-МП-083 | V |
| 83 | д. Беглово | ул. Заречная | 382 | 4 | 1528 | - | 382 | 49-250-802-ОП-МП-084 | V |
| 84 | д. Беглово | ул. Подгорная | 171 | 4 | 684 | - | 171 | 49-250-802-ОП-МП-085 | V |
| 85 | д. Беглово | ул. Березовая | 395 | 4 | 1580 | - | 395 | 49-250-802-ОП-МП-086 | V |
| 86 | д. Беглово | ул. Луговая | 489 | 4 | 1956 | - | 489 | 49-250-802-ОП-МП-087 | V |
| 87 | д. Новая Деревня | ул. Полевая | 262 | 4 | 1048 | - | 262 | 49-250-802-ОП-МП-088 | V |
| 88 | д. Филиппово | ул. Луговая | 389 | 4 | 1556 | - | 389 | 49-250-802-ОП-МП-089 | V |
| 89 | д. Дерева | ул. Дачная | 321 | 4 | 1284 | - | 321 | 49-250-802-ОП-МП-090 | V |
| 90 | д. Шарья | ул. Прибрежная | 317 | 4 | 1268 | - | 317 | 49-250-802-ОП-МП-091 | V |
| 91 | д. Шарья | ул. Лесная | 221 | 4 | 884 | - | 221 | 49-250-802-ОП-МП-092 | V |
| 92 | д. Шарья | ул. Заречная | 614 | 4 | 2456 | - | 614 | 49-250-802-ОП-МП-093 | V |
| 93 | д. Шарья | ул. Дачная | 111 | 4 | 444 | - | 111 | 49-250-802-ОП-МП-094 | V |
| 94 | д. Шарья | пер. Дружбы | 105 | 4 | 420 | - | 105 | 49-250-802-ОП-МП-095 | V |
| 95 | д. Шарья | пер. Садовый | 166 | 4 | 664 | - | 166 | 49-250-802-ОП-МП-096 | V |
| 96 | д. Горка | ул. Майская | 345 | 4 | 1380 | - | 345 | 49-250-802-ОП-МП-097 | V |
| 97 | д. Опалёво | ул. Победы | 427 | 4 | 1708 | - | 427 | 49-250-802-ОП-МП-098 | V |
| 98 | д. Муратово | ул. Сосновая | 720 | 4 | 2880 | - | 720 | 49-250-802-ОП-МП-099 | V |
| 99 | д. Муратово | пер. Осинка | 362 | 4 | 1448 | - | 362 | 49-250-802-ОП-МП-100 | V |
| 100 | д. Большая Оттока | пер. Луговой | 288 | 4 | 1152 | - | 288 | 49-250-802-ОП-МП-101 | V |
| 101 | д. Большая Оттока | ул. Васильева | 670 | 4 | 2680 | - | 670 | 49-250-802-ОП-МП-102 | V |
| 102 | д. Новая | ул. Полевая | 148 | 4 | 592 | - | 148 | 49-250-802-ОП-МП-103 | V |
| 103 | д. Новая | пер. Надежды | 114 | 4 | 456 | - | 114 | 49-250-802-ОП-МП-104 | V |
| 104 | д. Березеево | ул. Полевая | 267 | 4 | 1068 | - | 267 | 49-250-802-ОП-МП-105 | V |
| 105 | д. Березеево | ул. Центральная | 2107 | 4 | 8428 | - | 2107 | 49-250-802-ОП-МП-106 | V |
| 106 | д. Березеево | пер. Дачный | 236 | 4 | 944 | - | 236 | 49-250-802-ОП-МП-107 | V |
| 107 | д. Мелехово | ул. Мира | 570 | 4 | 2280 | - | 570 | 49-250-802-ОП-МП-108 | V |
| 108 | д. Мелехово | ул. Тополиная | 263 | 4 | 1052 | - | 263 | 49-250-802-ОП-МП-109 | V |
| 109 | д. Мелехово | ул. Садовая | 408,3 | 4 | 1633,2 | - | 408,3 | 49-250-802-ОП-МП-110 | V |
| 110 | д. Суворовка | ул. Труда | 641 | 4 | 2564 | - | 641 | 49-250-802-ОП-МП-111 | V |
| 111 | д. Суворовка | ул. Советская | 751 | 4 | 3004 | - | 751 | 49-250-802-ОП-МП-112 | V |
| 112 | д. Суворовка | ул. Железнодорожная | 326 | 4 | 1304 | - | 326 | 49-250-802-ОП-МП-113 | V |
| 113 | д. Суворовка | ул. Лесная | 415 | 4 | 1660 | - | 415 | 49-250-802-ОП-МП-114 | V |
| 114 | д. Суворовка | ул. Моховая | 339 | 4 | 1356 | - | 339 | 49-250-802-ОП-МП-115 | V |
| 115 | д. Ефремово | ул. Ветеранов | 618 | 4 | 2472 | - | 618 | 49-250-802-ОП-МП-116 | V |
| 116 | д. Ефремово | ул. Полевая | 239 | 4 | 956 | - | 239 | 49-250-802-ОП-МП-117 | V |
| 117 | д. Ефремово | ул. Луговая | 385 | 4 | 1540 | - | 385 | 49-250-802-ОП-МП-118 | V |
| 118 | д. Ефремово | ул. Берёзовая | 172 | 4 | 688 | - | 172 | 49-250-802-ОП-МП-119 | V |
| 119 | д. Ефремово | ул. Станционная | 398 | 4 | 1592 | - | 398 | 49-250-802-ОП-МП-120 | V |
| 120 | д. Ефремово | ул. Дачная | 468 | 4 | 1872 | - | 468 | 49-250-802-ОП-МП-121 | V |
| 121 | д. Гладь | ул. Подгорная | 219 | 4 | 876 | - | 219 | 49-250-802-ОП-МП-122 | V |
| 122 | д. Гладь | ул. Заречная | 495 | 4 | 1980 | - | 495 | 49-250-802-ОП-МП-123 | V |
| 124 | д. Гладь | ул. Никольская | 719 | 4 | 2876 | - | 719 | 49-250-802-ОП-МП-124 | V |
| 125 | д. Юршево | ул. Лесная | 609 | 4 | 2436 | - | 609 | 49-250-802-ОП-МП-125 | V |
| 126 | д. Юршево | пер. Фермерский | 96 | 4 | 384 | - | 96 | 49-250-802-ОП-МП-126 | V |
| 127 | д. Некшино | ул. Ветеранов | 760 | 4 | 3040 | - | 760 | 49-250-802-ОП-МП-127 | V |
| 128 | д. Некшино | ул. Колхозная | 149 | 4 | 596 | - | 149 | 49-250-802-ОП-МП-128 | V |
| 129 | д. Березовец | ул. Разъезжая | 823 | 4 | 3292 | - | 823 | 49-250-802-ОП-МП-129 | V |
| 130 | ж.\д. ст. Дубцы | ул. Школьная | 914 | 4 | 3656 | - | 914 | 49-250-802-ОП-МП-130 | V |
| 131 | д. Переход | ул. Заречная | 135 | 4 | 540 | - | 135 | 49-250-802-ОП-МП-131 | V |

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит  от уровня развития и состояния автомобильных дорог общего пользования.

## 4. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Грузинского сельского поселения

Дорожно-транспортная инфраструктура поселения не рассчитана на существенно возросшие транспортные потоки. Следствием такого положения является ухудшение условий движения,  увеличение расхода топлива, что способствует ухудшению экологической обстановки и снижению уровня безопасности дорожного движения.

С каждым годом растет диспропорция между приростом числа автомобилей и ростом протяженности улично-дорожной сети.

Перспективными направлениями развития дорожно-транспортной инфраструктуры в настоящее время является развитие внутренних автомобильных дорог.

В связи со значительной степенью износа дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения требуется поэтапное выполнение комплекса работ по их капитальному ремонту, а также по организации дополнительных парковочных мест.

Генеральным планом Грузинского сельского поселения определены регламенты организации мест хранения индивидуального автотранспорта.

Финансирование транспортной инфраструктуры как с точки зрения ее развития, так и с точки зрения ее содержания, в связи дотационным характером бюджета, оценивается как неудовлетворительное.

Раздел III. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Грузинского сельского поселения

## 3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития  поселения.

Информация о прогнозе социально-экономического и градостроительного развития поселения сформирована на основе утвержденных документов территориального планирования и документов стратегического планирования, к которым относится Генеральный план поселения.

Основная задача развития транспортной инфраструктуры - удобные транспортные связи в населенных пунктах поселения,  с устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха.

Учитывая прогнозные особенности социально-экономического развития необходим программный подход для создания и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения в комфортном проживании на территории поселения.

## 3.2. Прогноз транспортного спроса населения на территории поселения.

С учетом Прогноза социально-экономического развития поселения, прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, в ближайшие 10 лет останется на прежнем уровне, фактически без изменений.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития улично-дорожной сети поселения обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно - привлекательной инфраструктуры поселения.

В связи с возможным увеличением автомобилизации в поселении возникают риски снижения показателей безопасности дорожного движения, которые необходимо нивелировать за счет разработки комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

# 3.3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

В ходе разработке Программы с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры были выделены три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

а) Вариант №1 «Оптимистичный»:

основной сценарий: развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана Грузинского сельского поселения и требованиями технических регламентов с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществляется из бюджета поселения в размере 100 % необходимого для исполнения полномочий в дорожно-транспортной сфере.

б) Вариант №2 «Реалистичный»:

основной сценарий: развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог. Финансирование осуществляется в минимальном размере по основным направлениям развития транспортной инфраструктуры.

в) Вариант №3 «Пессимистичный»:

основной сценарий: обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. Финансирование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры фактически не осуществляется.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов). | % | 0 | 30 | 70 |
| Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Грузинском сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 75 | 22,2 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Грузинском сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 75 | 54,5 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения | шт. | 1 | 5 | 10 |
| Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) со 100% в 2018 году до 10% в 2027 году | % | 100 | 50 | 0 |

В рамках реализации данной Программы принят второй вариант развития транспортной инфраструктуры как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

# Раздел IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета поселения, регионального и федерального бюджетов.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный  участок автомобильной дороги.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения, в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

В целях развития сети автомобильных дорог поселения планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Результат: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Результат: сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Результат: сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги;

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Результат: сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком;

- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории сельского поселения. Результат: изготовление технических  планов, кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, постановка на кадастровый учет, принятие в муниципальную собственность, планирование мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции;

- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Результат: снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов поселения;

- мероприятия по созданию  парковок для легковых автомобилей в населенных пунктах поселения. Результат:  удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания на территории поселения;

- мероприятия по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений или посадка кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Результат:  удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания на территории поселения.

# Раздел V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, которые предусмотрены программами, планами, инвестиционными программами, договорами

На период разработки проекта Программы в Грузинском сельском поселении отсутствуют:

- действующие государственные и муниципальные программы по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;

- стратегия социально-экономического развития поселения и план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития поселения;

- программа комплексного социально-экономического развития поселения;

- мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта;

- заключенные договоры о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий, в связи с чем отсутствуют мероприятия необходимые к учету в Программе.

# Раздел VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

5.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

5.2. Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) учитывает, что Программа разработана в отношении автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Для других видов транспорта, при необходимости, разрабатываются отдельные программы с соответствующими оценками объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) представлена в таблице 7.

Таблица 7.

| # № п\п | # Мероприятие | # Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| # 1. | # Разработка проектно – сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | # 25 | # 25 | # 30 | # 30 | # 35 |
| # 2. | # Проведение экспертизы проектно – сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | # 90,1 | # 90,5 | # 91 | # 92 | # 92 |
| # 3. | # Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | # 796,9 | # 1097,1 | # 1600 | # 1800 | # 2000 |
| # 4. | # Разработка проектно – сметной документации на строительство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений | # - | # 400 | # 400 | # 500 | # 500 |
| # 5. | # Проведение экспертизы проектно – сметной документации на строительство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений | # 30 | # 30 | # 35 | # 35 | # 40 |
| # 6. | # Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пешеходных ограждений | # - | # - | # 1200 | # 1500 | # 2000 |
| # 7. | # Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | # 2432,4 | # 2340 | # 2400 | # 2450 | # 12 500 |
| # 8. | # Разработка проектно – сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | # - | # - | # 1500 | # 1500 | # 4500 |
| # 9. | # Проведение экспертизы проектно – сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | # - | # - | # 500 | # 500 | # 1500 |
| # 10. | # Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | # - | # - | # - | # 3000 | # 9000 |
| # 11. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | # 800 | # 900 | # 1000 | # 1100 | # 1200 |
| # .12. | # Паспортизация бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
| # 13. | # Изготовление и установка необходимых дорожных знаков, указателей, оборудование пешеходных переходов | # 100 | # 120 | # 150 | # 170 | # 200 |

# Раздел 7.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

# 7.1. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ.

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.

С учетом принятия в Программе показателей социально-экономических результатов/эффектов Программы которые невозможно измерить в стоимостных показателях эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения Программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как «эффективность деятельности по реализации программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

где:

E — показатель социально-экономической эффективности реализации Про-

граммы;

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

7.2. Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования

Предлагаемый к реализации вариант развития транспортной инфраструктуры подлежит учету при разработке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

# Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

Администрация Грузинского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Программа разрабатывается сроком до 2027 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.